33　伐採除却について

（適用）

- 栃木県環境森林部が発注する森林整備保全事業における支障木の伐採除却は、環境森林部土木工事等共通仕様書（以下、共通仕様書）によるほか、本特記仕様書によるものとする。

（伐採除却）

- 伐採除却の設計書に計上した項目の実施は、共通仕様書　第７編　森林整備編　森１－３－４本数調整伐（間伐）のうち３．伐倒・玉切・枝払い・片付けを準用することとする。

【参考】共通仕様書　第７編　森林整備編　森１－３－４本数調整伐（間伐）

３．伐倒・玉切・枝払い・片付け

（１）伐倒にあたっては、伐高30㎝以下を原則とする。ただし、地形、気候（積雪）条件等によりこれによることができない場合は、監督職員と協議のうえ、伐高をあげることができるものとする。

（２）片付けが必要な伐倒木については、原則として樹幹から枝条を切り落とし、樹幹は小運搬・片付けできる程度に玉切りし20ｍ以内で適宜片付けること。
　なお、片付け困難な場合には、降雨等により流下しないように等高線状に沿って存置しなければならない。

ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りではない。

（３）伐倒については、渓流内に落ちないよう注意しなければならない。

（出来形管理）

- 伐採除却における出来形管理の項目及び規格値は以下の表のとおりとする。

| 測定項目 | 規格値 | 測定基準 |
| --- | --- | --- |
| 処理重量（t） | ±０ | 全数 |
| 運搬重量（t） | ±０ | 全数 |
| 本数（本） | －０ | 全数 |
| 胸高直径（cm） | －０ | 全数 |

※測定項目は設計数量に計上している項目を実施する。

（写真管理）

- 伐採除却における写真管理の項目及び内容は以下の表のとおりとする。

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 施工前・施工状況・完了後 | 適宜 |
| 実施状況 | 伐採除却状況を撮影 |
| 胸高直径 | 伐採除却２０本に１回の割合で撮影 |

※実施状況は設計に計上している項目（伐採・枝払等）の実施状況を撮影する。